**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**I Общие сведения о проекте:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | Атлас |
| 2. | Срок реализации проекта | 01.04.2021 – 20.05.2021 |
| 3. | Заказчик проекта | «Уютное гнёздышко» |
| 4. | Консультант(ы) проекта | Кузнецов Сергей Александрович |

**II Анализ проблемной ситуации:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание ситуации | На текущий момент нет решения для поиска жилья без посредников, где можно получить достоверную информацию о жилье и узнать что-то о арендодателе / арендаторе. |
| 2. | Формулировка проблемы | При аренде жилья на длительный срок человеку приходится просматривать десятки объявлений, которые не дают информации о районе и проживающих там. Порой встречаются недобросовестные арендодатели. Переезд в новую квартиру – это стресс. |
| 3. | Существующий опыт решения данной проблемы:   * Отечественный * Зарубежный | Есть сервисы, которые решают проблему лишь частично:   * Airbnb * Avito * Различные форумы |

**III Описание продуктового результата:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание стартовой точки – стадии на которой находится проект на начало семестра** | Ничего нет. |
| Краткое описание продуктового результата | Проведено исследование, опрошены несколько человек – представителей различных потенциальных пользователей. Нарисован дизайн-прототип. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ключевые стейкхолдеры | Перечень требований к продуктовому результату |
| 1 | Заказчик | Дизайн прототип отражает видение системы, содержит основные пользовательские сценарии. |

**IV Целеполагание:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цель проекта | Соединить напрямую арендодателя и арендующего так, чтобы каждый мог узнать друг о друге, выстроить доверительные отношения и подобрать жильё по душе. |
| 2. | Показатели эффективности проекта | 1. Уровень возврата клиентов – 10% и более 2. Показатель оттока – 3% и менее 3. Количество публикаций – 500 в сутки |

**V План реализации проекта:**

| № | Этапы проекта / конкретные мероприятия, детализирующие этапы | Cрок выполнения | Результат | Участники проекта (О – ответственный /  У – участники) | Задействованные материально-технические  ресурсы | Финансовые  затраты (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование | 01.04 – 20.04 | Есть обратная связь от реальных людей, что проблема на самом деле существует | О – Демиденко АА  У – Адиль (студент)  У – Александр (предприниматель)  У – Станислав (предприниматель)  У – Николай (политик)  У – Константин (разработчик, удалёнка) | Ручка, блокнот |  |
| 2 | Прототипирование | 20.04 – 20.05 | Нарисован дизайн-прототипы системы | О – Демиденко АА  У – Демиденко АА | Система Figma |  |

**VI План управления рисками:**

| № | Риски проекта | Мероприятия по управлению рисками | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отказ заказчика от проекта | Риск не управляется, проект будет завершён. | Демиденко А. А. |
| 2 | Недостаточное финансирование | Функционал будет уменьшаться | Демиденко А. А. |

СОГЛАСОВАНО: *(заказчик проекта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация должность | подпись | Инициалы, фамилия |

СОГЛАСОВАНО: *(руководитель проектного обучения)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| должность | подпись | Инициалы, фамилия |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта: | | | | |  |  |
|  | | | | | подпись | Инициалы, фамилия |
| « | 20 | » | мая | 2021 г. |

Приложение 1

**Диаграмма Ганта**

| Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | апр  01 | апр  07 | апр  14 | апр  21 | апр  28 | мая 05 | мая 12 | мая 19 | мая 26 |
| Этап 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Диаграмма Ганта – линейная диаграмма, демонстрирующая очередность и длительность отдельных действий по проекту.

Содержание диаграммы может быть изменено, а также дополнено важными для руководителя проекта графами.

Обозначения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - продолжительность выполнения работ |