**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**I Общие сведения о проекте:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | SouthScooter |
| 2. | Срок реализации проекта | 01.09.2021 – 14.12.2021 |
| 3. | Заказчик проекта | «South Scooter» |
| 4. | Консультант(ы) проекта | – |

**II Анализ проблемной ситуации:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание ситуации | Крым – это курорт. Так, в последнее время всё популярнее становится аренда скутеров, ведь это возможность самостоятельно (без привязки к общественному транспорту) посетить множество интересных мест, что особенно актуально для Крыма. |
| 2. | Формулировка проблемы | Для предоставления возможности отдыхающим аренды скутеров необходимо разработать удобный сайт, где можно будет узнать доступные для аренды модели, посмотреть отзывы и фотографии других людей, узнать актуальные цены и условия аренды, а также оставить заявку. Также нужна возможность администрировать контент. |
| 3. | Существующий опыт решения данной проблемы:   * Отечественный * Зарубежный | Многие, кто занимаются арендой скутеров предоставляют веб-сайт для коммуникации с пользователем, здесь нет ничего инновационного. |

**III Описание продуктового результата:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание стартовой точки – стадии на которой находится проект на начало семестра** | Ничего нет. |
| Краткое описание продуктового результата | Разработан веб-сайт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ключевые стейкхолдеры | Перечень требований к продуктовому результату |
| 1 | Заказчик | Заказчиком была поставлена задача реализовать сайт-каталог по аренде скутеров с ярким дизайном для привлечения новых клиентов и простым понятным для пользователя функционалом. |

**IV Целеполагание:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цель проекта | Реализовать сайт-каталог по аренде скутеров с ярким дизайном для привлечения новых клиентов и простым понятным для пользователя функционалом. |
| 2. | Показатели эффективности проекта | 1. Уровень возврата клиентов – 10% и более 2. Показатель оттока – 3% и менее 3. Количество заявок – 10 в сутки (в сезон) |

**V План реализации проекта:**

| № | Этапы проекта / конкретные мероприятия, детализирующие этапы | Cрок выполнения | Результат | Участники проекта (О – ответственный /  У – участники) | Задействованные материально-технические  ресурсы | Финансовые  затраты (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка дизайна | 01.09 – 28.09 | Есть обратная связь от заказчика, нарисован дизайн | О – Демиденко АА  У – Демиденко АА | Система Figma |  |
| 2 | Разработка программного кода | 01.10 – 11.12 | Сайт разработан | О – Демиденко АА  У – Демиденко АА |  |  |
| 3 | Запуск сайта | 11.12 - 14.12 | Сайт запущен |  | Simplecloud | 250р / месяц за VPS |

**VI План управления рисками:**

| № | Риски проекта | Мероприятия по управлению рисками | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отказ заказчика от проекта | Риск не управляется, проект будет завершён. | Демиденко А. А. |
| 2 | Недостаточное финансирование | Функционал будет уменьшаться | Демиденко А. А. |

СОГЛАСОВАНО: *(заказчик проекта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация должность | подпись | Инициалы, фамилия |

СОГЛАСОВАНО: *(руководитель проектного обучения)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| должность | подпись | Инициалы, фамилия |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта: | | | | |  |  |
|  | | | | | подпись | Инициалы, фамилия |
| « | 20 | » | мая | 2021 г. |

Приложение 1

**Диаграмма Ганта**

| Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | сен  01 | сен  14 | сен  28 | окт  12 | окт  26 | ноя 11 | ноя 25 | дек 11 | дек 25 |
| Этап 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Диаграмма Ганта – линейная диаграмма, демонстрирующая очередность и длительность отдельных действий по проекту.

Содержание диаграммы может быть изменено, а также дополнено важными для руководителя проекта графами.

Обозначения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - продолжительность выполнения работ |